深圳市盐田区教育局2025年度专项债券项目资金绩效评价报告

# 为加强政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防控政府债务风险，我单位对深圳市盐田区幼儿园建设项目（续发）（以下简称“项目”）开展了专项债券项目资金绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 项目背景：学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。高标准办好学前教育，实现“幼有善育，学有优教”，是推进教育现代化建设、改善民生、构建服务型政府的重要举措。项目包含辖区内3所公办幼儿园的设备购置及装修改造，在提高学前教育质量、保障学前幼儿安全的同时，可以有效缓解盐田区学前教育阶段教育资源短缺问题，缓解盐田区人民群众对优质学前教育的需求与优质学前教育资源供给不足的矛盾。

# 行业相关政策：项目根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）的要求，对幼儿园进行设计装修和设备购置，可为幼儿提供宽敞明亮、安全舒适的活动场所和教育设施，能较大地节省政府行政成本，提高教育服务供给水平，项目可行性较高。

# 项目建设内容及实施情况：项目2025年建设内容包括港嵘拔萃园配套幼儿园装修工程及设备购置、山海四季城二期配套幼儿园装修工程及设备购置、鹏瑞尚府配套幼儿园装修工程及设备购置。三园装修工程及设备购置工作已全部完工，已于2025年9月正式投入办学使用。

# 项目收入：本项目收入为幼儿园保教费收入。

# 资金投入和使用情况：2025年项目专项债券资金发行规模1,900万元，截至2025年12月31日，项目专项债券资金实际支出1,900万元，专项债券支出进度100%。

（二）项目绩效目标。

项目年度绩效目标为“完成山海四季城二期配套幼儿园、鹏瑞尚府配套幼儿园、港嵘拔萃园配套幼儿园二装工程及设备购置等项目，推动三所公办园投入办学，为盐田区新增学前教育学位1000个”，实际完成情况为“已完成山海四季城二期配套幼儿园、鹏瑞尚府配套幼儿园、港嵘拔萃园配套幼儿园二装工程及设备购置等项目，三园于2025年9月顺利开办，新增学前教育学位1020个”，对应绩效目标完成情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备班级数量 | 34个 | 34个 |
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2025年12月20日前 | 2025年9月26日 |
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  | 社会效益指标 | 新增辖区学前教育学位数 | 1000个 | 1020个 |
|  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  | 可持续影响 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  | 服务对象 满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥95% | 96.1% |
| 偿债风险指标 | 年度收支 平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | ≥1.38 | 2.5 |
|  | 还本付息 指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | 100% | 100% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和对象

1.绩效评价的目的

一是依据相关政策及制度依据，坚持“举债必问效、无效必问责”的原则，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险，从债券融资的必要性、发债规模、发行节奏、发行成本与效率、偿债能力等方面，提升债券融资方案的合理性、专业性和可行性。二是充分融合考察债券端和项目端的绩效管理情况，从项目实施、社会效益等角度，评价设备购置工作的开展效果，总结成效和经验做法，针对评价过程中发现的问题，以紧密贴合专项债券项目政策要求和盐田区实际情况为前提，提出改进建议，提高政府专项债券项目资金使用效益。

2.绩效评价的对象

本次评价对象为2025年深圳市盐田区幼儿园建设项目（续发）专项债券，重点为港嵘拔萃园配套幼儿园装修工程及设备购置项目、山海四季城二期配套幼儿园装修工程及设备购置项目、鹏瑞尚府配套幼儿园装修工程及设备购置项目，专项债券规模1,900万元，实际支出1,900万元。

（二）绩效评价指标体系（见附表）

1.评价指标体系

本次绩效评价以公平性、经济性、效果性为原则，综合运用比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法，并从“决策-管理-产出-效益”维度构建绩效评价指标体系，在全面了解项目实施情况的前提下，从项目决策、项目管理、项目产出以及项目效益等方面对项目实施及专项债券资金使用开展绩效评价。

项目评价指标体系为100分制，共设置了决策、管理、产出、效益等4个一级指标，以及项目立项、资金管理、产出数量等15个二级指标。本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准、通用标准等制定，分为定性指标和定量指标。定性指标，通过问卷等方式采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核；定量指标是通过准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。

2.评价标准

本次绩效评价标准为国家、深圳市、盐田区有关专项债券、政府投资项目等法律法规、规章制度；设备采购招投标及合同等相关文件；预算绩效管理有关制度办法等。

3.评价方法

基于项目的特点，主要采用现场评价法、比较法、因素分析法等方法开展本次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

为确保项目绩效评价工作的顺利实施，本次评价遵循特定的操作流程，具体包括前期准备、实施评价、提交报告三个阶段。

1.准备阶段

通过搜集、梳理有关规章制度、项目资金安排及执行情况、设备购置情况、工程实施及核心绩效目标等基本情况，形成本次绩效评价工作思路，并在此基础上撰写绩效评价方案，初步构建绩效评价指标体系。

2.实施阶段

一是现场调研。与相关负责人员进行细节访谈，进一步了解相关业务的开展模式和实施流程，对重点采购设备安装与使用情况进行详细了解。二是查看设备采购合同、工程施工合同等。根据绩效评价关注重点，查看对应项目的管理情况和财务管理情况。三是延伸评价。结合获得的项目资料，通过问卷的形式，采集工作人员以及服务对象对幼儿园基础建设及新购置设备的满意度情况。

3.报告阶段

在综合资料分析、现场调研、延伸评价所掌握资料及情况的基础上，形成项目绩效评价初步结论，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效评价指标体系：绩效评价指标分值100分，分别为项目决策指标，分值20分；项目管理指标，分值30分；项目与产出指标，分值40分；项目效益指标，分值10分。

（2）绩效评价等级表如下：

| 分值 | 90-100分 | 80-89分 | 60-79分 | 59分及以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

三、绩效评价结论

依据评价指标体系的评价指标和评分标准，基于佐证材料的审核分析情况，综合评定2025年深圳市盐田区幼儿园建设项目（续发）的绩效评价得分为95分，绩效等级为“优”。

2025年深圳市盐田区幼儿园建设项目（续发）

绩效评分简表

| 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 权重 | 得分 | 得分率 | 名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 决策 | 20 | 20 | 100% | 项目立项 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 项目储备 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效目标 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 资金需求 | 5 | 5 | 100% |
| 管理 | 30 | 25 | 83.3% | 资金管理 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  | 资产管理 | 5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 偿债风险防控 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  | 事务管理 | 5 | 5 | 100% |
| 产出 | 40 | 40 | 100% | 产出数量 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  | 产出质量 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  | 产出时效 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  | 产出成本 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 10 | 10 | 100% | 社会效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 100 | 95 | 95% | —— | 100 | 95 | 95% |
| 绩效评价结果量化为百分制综合评分，评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差” |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策指标20分，分为项目立项指标5分、项目储备指标5分、绩效目标指标5分、资金需求指标5分。

1.项目立项：港嵘拔萃园配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园及鹏瑞尚府配套幼儿园装修工程及设备购置项目，已依规取得区发改局下达的《关于2024年盐田区幼儿园建设项目总概算的批复》（深盐发改投批〔2024〕32号）立项批复文件，项目申请、设立过程规范，该项指标分值5分，实际得分5分。

2.项目储备：项目投向领域为学前教育，项目主要内容为幼儿园装修工程及设备购置，符专项债券投向领域和使用要求，该项指标分值5分，实际得分5分。

3.绩效目标：项目的绩效目标设置基本能结合项目实际，其中设备购置班级数、新增学位数、收支平衡、债券还本付息等定量指标绩效目标明确，与项目高度相关，可清晰衡量，该项指标分值5分，实际得分5分。

4.资金需求：项目2025年发行专项债券额度1900万元，实际完成实物工作量1900万元，申报额度与实际需求匹配，该项指标分值5分，实际得分5分。

综上，项目决策指标20分，实际得分20分。

（二）项目管理情况

项目管理指标30分，分为资金管理指标10分、资产管理指标5分、偿债风险防控指标10分、事务管理指标5分。

1.资金管理：该项指标包括资金使用合规性（分值5分）及资金使用进度（分值5分）两部分，其中：

（1）资金使用合规性：项目债券资金专项用于幼儿园设备购置及装修工程等款项支付，专款专用，未调整资金用途，故资金使用合规性指标得分5分；

（2）资金使用进度：项目当年下达债券额度1,900万元，实际支出1,900万元，支出进度100%，故资金使用进度指标得分5分。

综上，资金管理指标分值10分，实际得分10分。

2.资产管理：港嵘拔萃园配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园及鹏瑞尚府配套幼儿园装修工程及设备购置项目，2025年已完成竣工验收。截至目前，资产登记入账工作仍未完成，该项指标分值5分，实际得分0分。

3.偿债风险指标：该项指标包括还本付息指标（分值5分）及融资与收益平衡指标（分值5分）两部分，其中

（1）还本付息指标：项目对当年发行的1,900万元专项债券制定了实际可行的专项债券本息偿还计划，还款来源为幼儿园保教费收入，还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%）（516.803839/516.803839=100%），2025年根据区财政核定利息数足额上缴，故还本付息指标得分5分；

（2）融资与收益平衡方面：2025年，项目年末息前税后净现金流/当年还本付息金额（1296.2358/516.803839=2.5），项目年末息前税后净现金流可以覆盖当年还本付息资金，故融资与收益平衡指标得分5分。

综上，偿债风险指标分值10分，实际得分10分。

4.事务管理：在信息化管理方面，项目形成实物工作量后，均能及时、准确在债务管理系统中录入有关数据及上传支付凭证，使项目整体支出进度准确呈现，事务管理指标分值5分，实际得分5分。

# 综上，项目管理指标30分，实际得分25分。

# （三）项目产出情况

项目产出指标40分，分为数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分。

1.数量指标：项目包含的港嵘拔萃园配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园及鹏瑞尚府配套幼儿园，招生规模为34班，设备购置班级数为34班，完成率100%，该项指标得分10分。

2.质量指标：项目包含的港嵘拔萃园配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园及鹏瑞尚府配套幼儿园，装修工程及设备购置项目完工验收合格率100%，该项指标得分10分。

3.时效指标：项目包含的港嵘拔萃园配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园及鹏瑞尚府配套幼儿园，设备购置项目计划于2025年12月20日前完工，实际于2025年9月26日完工验收，该项指标得分10分。

4.成本指标：项目各项工程及设备项目依据区发改局下达的概算批复文件开展招标工作，项目建设成本属于合理范围，该项指标得分10分。

综上，项目产出指标40分，实际得分40分。

# （四）项目效益情况

项目效益指标10分，分为社会效益指标5分、服务对象满意度指标5分。

1.社会效益指标：项目涵盖区内3所公办园的建设，开办后可以新增学前教育学位1020个，有效缓解盐田区学前学位供给压力，解决了居民子女就近入学需求，为盐田区的宜居价值带来积极的社会影响，该项指标得分5分。

2.服务对象满意度指标：项目设定目标满意度为≥95%，采用问卷的形式，采集幼儿园工作人员及服务对象的满意度，发出问卷456份，收回有效问卷448份，满意度96.1%，该项目指标5分，得分5分。

综上，项目效益指标10分，实际得分10分。

综合上述四类项目绩效指标得分情况，项目得分95，自评等级为“优”。

五、主要经验做法

1.通过建立内部管理制度，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，确保专项债业务合理合规的开展，不断提高单位内部管理水平。

2.加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

# 3.加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

# 4.每一年度对部门整体支出进行绩效自评，对评价中发现的问题进行分析并提出改进措施。

# 5.通过绩效指标体系明确了我局绩效管理工作的重要方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

六、存在问题及原因分析

结合评价指标体系来看，项目全生命周期管理过程中，存在资产管理规范性不足的问题。港嵘拔萃园配套幼儿园、山海四季城二期配套幼儿园及鹏瑞尚府配套幼儿园装修工程及设备购置项目，均于2025年完成竣工验收，截止目前仍未完成资产登记入账，反映出项目全过程管理力度仍有待加强，后续应不断提高项目管理业务水平，在多项目并行的情况下，加强滚动闭环意识，对已完工项目及时开展竣工验收、评审与资产转固工作。

- 有关意见建议

综合本次绩效评价，针对提高专项债券资金使用绩效、加强专项债项目资产管理规范性不足的问题，提出以下整改措施：

（一）建立绩效管理长效机制

1.绩效管理常态化。定期对预算执行情况进行检查，结合预算绩效管理做好支出预算财务分析，对预算项目执行过程中发现的问题和整改措施进行总结，形成经验，指导后续项目绩效管理工作。

2.建立健全绩效管理的制度文件，指导具体预算绩效管理工作，根据实际管理中出现的新情况、新问题，及时对相关制度进行动态优化。同时加强对项目负责人员的培训，不断提高项目负责人员的项目规划能力，做精做细项目绩效指标编制，使各项指标更好地实现落地。

（二）加强项目全生命周期管理

1.建立项目台账。对项目进行全流程跟踪管理，建立从立项、实施到竣工验收的全生命周期台账，确保项目信息清晰完整。

2.强化过程监督。在项目建设过程中，定期对项目进展、资金使用和资产管理情况进行检查和监督，及时发现并解决问题。

附表：2025年深圳市盐田区幼儿园建设项目（续发）专项债券项目资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价要点 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 20% | 项目立项 | 25% | 项目立项依据的充分性 | 100% | 反映项目立项批复等情况。 | 项目立项批复完成情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 项目储备 | 25% | 投向方向 | 100% | 反映项目是否符合专项债券投向领域和方向等情况。 | ①项目是否属于公益性项目；②项目是否符合专项债券支持领域和方向；③项目专项债券资金建设内容是否符合专项债券使用管理要求。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效目标 | 25% | 绩效目标合理性 | 100% | 反映绩效目标设置的合理性，是否反映客观实际。 | 绩效目标是否与项目属性特点、资金支出内容相关，同时合乎客观实际。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金需求 | 25% | 资金需求合理性 | 100% | 反映项目专项债券资金需求申报的合理性。 | ①项目收入、成本及预期收益测算是否科学合理等；②项目申请专项债券额度与实际需求匹配情况。 | 5 | 5 |
| 管理（30分） | 30% | 资金管理 | 33.30% | 资金使用合规性 | 50% | 反映项目债券资金用途是否合规。 | ①专项债券资金按规定用途使用情况，是否实行“专款专用”；②债券资金使用是否符合专项债券资金管理要求；③涉及债券资金用途调整的是否按规定履行调整报批手续。 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用进度 | 50% | 反映债券资金支出使用进度情况。 | 根据债券资金总体支出进度=（当年实际支出金额/项目当年下达额度）×100%，评价项目债券资金支出使用进度，同时综合考虑影响支出使用进度的因素。 | 5 | 5 |
|  |  | 资产管理 | 16.70% | 资产管理规范性 | 100% | 反映项目竣工后资产管理是否规范。 | 项目竣工后资产备案和产权登记等 情况。 | 5 | 0 |
|  |  | 偿债风险防控 | 33.30% | 还本付息 | 50% | 反映专项债券本息偿还情况。 | ①是否制定专项债券本息偿还计划；②专项债券本息按偿还计划执行是否及时、是否足额偿还（未按偿还要求及时、足额偿还本息的不得分）。 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 融资与收益平衡 | 50% | 反映项目年度收支、全生命周期融资与收益是否能达到平衡。 | ①每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金；②项目全生命周期预期收益是否能覆盖融资还本付息规模（融资收益覆盖倍数越高则分值越高,项目全生命周期预期收益不能完全覆盖融资还本付息规模的不得分）。 | 5 | 5 |
|  |  | 事务管理 | 16.70% | 信息化管理 | 100% | 反映使用信息化系统的情况。 | ①填录信息化系统的及时性； ②填录信息化系统的准确性；③信息化系统的其他管理使用情况。 | 5 | 5 |
| 产出（40分） | 40% | 产出数量 | 25% | 实际完成率 | 100% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度，包括项目建成后提供公共产品和服务、资产等情况。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 25% | 质量达标率 | 100% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 25% | 完成及时性 | 100% | 项目建设进度与计划工作进度的比较，用以反映项目产出时效目标的实现程度。 | 项目建设进度与计划工作进度比较情况。 | 10 | 10 |
|  |  | 产出成本 | 25% | 成本控制 | 100% | 反映项目成本的控制情况。 | 项目建设成本与同类项目或市场价格相比是否属于合理范围。 | 10 | 10 |
| 效益（10分） | 10% | 项目效益 | 50% | 社会效益 | 100% | 反映项目相关产出对社会发展带来的影响和效果。 | 项目带动社会有效投资、支持国家重大区域发展战略等对社会发展的影响和效果情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 | 50% | 服务对象满意度 | 100% | 反映项目直接服服务对象等相关群体对项目实施效果的满意程度。 | 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| 合计 | 100% |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |